

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2024 № 340/24

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Комплексное развитие

социальной инфраструктуры муниципального

образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
 в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий», Указом Президента Российской Федерации   
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023   
№ 1735/23 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22», постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 № 1736/23 «О внесении изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области, утвержденные постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 № 715/22», постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 19.10.2023   
№ 1662/23 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 № 484», решением Совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2023   
№ 37 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором (окончательном) чтении», администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22,   
от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22, от 12.01.2023 № 17/23,   
от 21.02.2023 № 202/23, и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2023 № 625/23, от 18.07.2023 № 956/23, от 11.08.2023 № 1194/23, от 18.10.2023 № 1608/23 (далее – изменения).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района   
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Р.О. Дерендяева.

Глава администрации А.О.Кондрашов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ: |
| постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  от «27 » февраля 2024 № 340/24 |

(Приложение)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 № 323/21, с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22, от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22,  
от 12.01.2023 № 17/23, от 21.02.2023 № 202/23, и постановлениями администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2023 № 625/23, от 18.07.2023 № 956/23, от 11.08.2023 № 1194/23, от 18.10.2023 № 1608/23 (далее - изменения)

1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

«

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – управление государственных программ) |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (далее - служба заказчика)  Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее - комитет по образованию)  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) |
| Цель муниципальной программы | Удовлетворение потребности населения учреждениями образования (дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение количества объектов социального назначения, а именно:   * дошкольных образовательных учреждений, * общеобразовательных организаций   2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры к объектам социальной инфраструктуры |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение уровня обеспеченности населения Ломоносовского муниципального района объектами социальной инфраструктуры.  2. Обеспечение устойчивости работы системы коммунальной инфраструктуры находящейся в собственности Ломоносовского муниципального района. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет –  **1 720 426,25 тыс. руб**., в том числе по годам:  2021 г. – 970 908,72 тыс. руб.;  2022 г. – 637 028,01 тыс. руб.;  2023 г. – 12 834,06 тыс. руб.;  2024 г. – 4 825,46 тыс. руб.;  2025 г. – 94 830,00 тыс. руб.;  2026 г. – 0,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

».

1. Раздел 2. «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В последние годы в Ломоносовском муниципальном районе отмечается рост численности населения. Это обусловлено территориальной привлекательностью района, близостью к Санкт-Петербургу, хорошей транспортной доступностью, а также активному развитию жилищного строительства.

В системе образования МО Ломоносовский муниципальный район 18 общеобразовательных учреждений, и 23 учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования, их них: 19 дошкольных образовательных учреждений, 4 дошкольных отделения на базе общеобразовательных организаций.

**Перечень объектов Ломоносовского муниципального района, предоставляющие образовательные услуги (мощность)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Проектная мощность,**  **чел.** | **Фактическая наполняемость,**  **чел.** | **Дефицит/резерв** | |
| **чел.** | **%** |
| Аннинское городское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аннинская общеобразовательная школа» | 550 | 955 | 405 | 73,6 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосельская  общеобразовательная школа» | 550 | 1528 | 978 | 177,8 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосельский центр» | 160 | 235 | 75 | 46,8 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» | 155 | 284 | 129 | 83,2 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» | 290 (2 корпуса по 145) | 450 | 160 | 55,2 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» | 280 | 331 | 51 | 18,2 |
| Виллозское городское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нагорная  общеобразовательная школа» | 450  +дошкольное отделение 220+90 | 498  +дошкольное отделение -271 | 48 (дошкольное отделение –Резерв - 39) | 10,7 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новогореловская  общеобразовательная школа» | 550 | 1111 | 561 | 102 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа» | 640 | 1084 | 444 | 69,4 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 4» (два корпуса) | 540 (260+280) | 1060 | 520 | 96,3 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 25 «Малыш» | 110 | 140 | 30 | 27,30 |
| Большеижорское городское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеижорская  общеобразовательная школа» | 500 | 278 | Резерв 222 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 31 «Светлячок» | 100 | 106 | 6 | 6 |
| Лебяженское городское поселение | | | | |
| Муниципальное образовательное учреждение «Лебяженский  центр общего образования» | 700  + дошкольное отделение -280 | 284  + дошкольное отделение-126 | Резерв  416  + дошкольное отделение-резерв 154 |  |
| Горбунковское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская  общеобразовательная школа № 3» | 600 | 969 | 369 | 61,5 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга» | 270 | 330 | 60 | 22,2 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» | 110 | 250 | 140 | 127,3 |
| Кипенское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кипенская  общеобразовательная школа» | 600 | 796 | 196 | 32,7 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Улыбка» | 320 | 342 | 22 | 6,9 |
| Гостилицкое сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гостилицкая  общеобразовательная школа» | 500 | 584 | 84 | 16,8 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 3» | 220 | 241 | 21 | 9,54 |
| Оржицкое сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оржицкая  общеобразовательная школа» | 600 | 240 | Резерв 360 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 11» | 140 | 171 | 31 | 22,1 |
| Ропшинское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ропшинская  общеобразовательная школа» | 400 | 559 | 159 | 39,7 |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Яльгелевский образовательный центр» | 490  + дошкольное отделение-100 | 335  + дошкольное отделение-128 | Резерв 155  +дошкольное отделение -28 | 28 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» | 155 | 225 | 70 | 45,2 |
| Русско-Высоцкое сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Русско-Высоцкая  общеобразовательная школа» | 500 | 537 | 37 | 7,4 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 29 «Сказка» | 290 | 265 | Резерв 25 |  |
| Лаголовское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лаголовская  общеобразовательная школа» | 500 | 362 | Резерв 138 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» | 220 | 210 | 10 | 4,5 |
| Низинское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Низинская  общеобразовательная школа» | 375 | 434 | 59 | 15,7 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» | 236 | 215 | Резерв 21 |  |
| Пениковское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» | 220 | 100 | Резерв 120 |  |
| Лопухинское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лопухинский образовательный центр» имени Героя Советского Союза Васильева Алексея Александровича» | 630  + дошкольное отделение-40 | 223  + дошкольное отделение-20 | Резерв 407  +дошкольное отделение резерв 20 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Родничок» | 160 | 96 | Резерв 64 |  |
| Копорское сельское поселение | | | | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Копорская  общеобразовательная школа» | 600 | 209 | Резерв 391 |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» | 220 | 90 | Резерв 130 |  |

Из таблицы следует, что проектная мощность дошкольных образовательных учреждений Ломоносовского муниципального района составляет 4 929 человек (мест), а проектная мощность общеобразовательных организаций – 9 735 человек (мест).

Фактическая наполняемость дошкольных образовательных учреждений Ломоносовского муниципального района составляет 5 686 человек (мест), а наполняемость общеобразовательных организаций – 10 986 человек (мест).

Потребность (дефицит) в дошкольных образовательных учреждениях составляет   
1 353 человек (мест), в общеобразовательных организациях – 3 340 человек (мест).

Вышеуказанная потребность (дефицит) возникает в связи с тем, что в Аннинском и Виллозском городских поселениях Ломоносовского муниципального района интенсивно строятся многоквартирные жилые дома, поселения расположены в пределах КАД и рядом с Санкт-Петербургом.

В таблице указан и резерв в общеобразовательных учреждениях и дошкольных организациях, который возникает вследствие удаленности этих учреждений от КАД и Санкт-Петербурга и отсутствием застройки многоквартирных жилых домов.

Одним из ключевых приоритетов развития Ломоносовского муниципального района является повышение качества жизни населения муниципального района. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и приобретение социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития Ломоносовского муниципального района.

К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

В связи с ростом численности детей к 2026 году в Ломоносовском муниципальном районе должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство и приобретение объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В настоящее время, значительная часть сетей, систем и объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью физического износа. Это обусловлено сверхнормативными сроками эксплуатации.

За счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции и благоустройству объекта коммунальной инфраструктуры к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 8», расположенному по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, д. 4, значительно повысится качество предоставляемых коммунальных услуг и улучшится экологическое состояние территории».

1. Раздел 3. «Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Приоритеты и цели органов местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

1. Строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, необходимых для комплексного освоения территорий и формирования комфортной среды проживания.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь роста обеспеченности Ломоносовского муниципального района объектами социальной инфраструктуры.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и приобретенных объектов социальной инфраструктуры повысится обеспеченность населения образованием, обеспечит наличие свободных мест в детских садах и, соответственно, повысит уровень жизни населения Ломоносовского муниципального района.

2. Строительство и реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры к объектам социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, п. Ропша, д.4, позволит осуществить бесперебойное отведение сточных вод.

*Целью* муниципальной программы является:

* Удовлетворение потребности населения учреждениями образования (дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями).

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие *задачи:*

1. Увеличение количества объектов социального назначения, а именно:

* дошкольных образовательных учреждений,
* общеобразовательных организаций;

2. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры к объектам социальной инфраструктуры.

*Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:*

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Увеличение уровня обеспеченности населения Ломоносовского района объектами социальной инфраструктуры.

2.) Обеспечение устойчивости работы системы коммунальной инфраструктуры находящейся в собственности Ломоносовского муниципального района».

4. Раздел 4. «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 3. «Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы

Для решения задач муниципальной программы осуществляется реализация следующих приоритетных проектов, отраслевого проекта и комплексов процессных мероприятий.

В 2021-2022 годах в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по следующим федеральным проектам:

1. **Федеральный проект «Жильё»**

В рамках данного федерального проекта проводилось мероприятие по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

В результате проведенного мероприятия были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

* дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059К-2020);
* объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод   
  в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).

1. **Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»**

В рамках федерального проекта проводились следующие мероприятия:

* развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях.

В результате данного мероприятия построено и введено в эксплуатацию муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение,   
д. Малое Карлино, д.5 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 47-14-062-2022).

* расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов.

В результате данного мероприятия построено и введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.12.2022 № 47-14-036-2022).

* мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования.

В результате данного мероприятия приобретено здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская области, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4 (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.12.2022   
№ 47:14:0504001:4747-47/097/2022-3).

В 2023 году в муниципальную программу включен ***комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры».***

В рамках данного комплекса реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция объекта коммунальной инфраструктуры,   
а именно: «Перекладка существующих канализационных сетей по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, ул. Детская д. 4.

2. Инженерные изыскания на объекте: «Пристройка пищеблока с обеденным залом на 200 мест МОУ «Гостилицкая средняя общеобразовательная школа» в дер. Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области», а именно:

* инженерно-экологические изыскания;
* инженерно-геологические изыскания;
* инженерно-гидрометеорологические изыскания;
* обновление топографогеодезической съёмки.

3. Проектная документация, рабочая документация и топографическая съемка на

объекте: «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Гостилицы».

В 2024 год в муниципальную программу включен отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования». В рамках отраслевого проекта реализуется мероприятие по строительству, реконструкции, приобретению и пристрою объектов для организации общего образования, а именно получение положительного заключения государственной экспертизы в государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» для дальнейшего участия в отборе муниципальных образований в предоставлении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации отраслевого проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области.

Также в 2024-2025 годах планируются мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2023 года № 936 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 февраля 2022 года № 66 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»:

- приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, здание 6 (2024 год);

- приобретение нежилого здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8 (2024-2025 годы).

«5. Раздел 5. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

* доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Ломоносовского муниципального района в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ломоносовского муниципального района;
* сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района;
* достижение расчетного уровня обеспеченности населения Ломоносовского муниципального района услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ломоносовского муниципального района;
* удовлетворение потребности населения Ломоносовского муниципального района в получении образовательных услуг.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно   
до 1 апреля, года следующего за отчетным, управлением государственных программ администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета Ломоносовского муниципального района, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

*х* 100%

где, Е – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

* высокий (Е 95%);
* удовлетворительный (Е 75%);
* неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

6. Таблицы 1,3,4 приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к изменениям:

Приложение к изменениям

муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы/подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование показателя (индикатора) | | ед.  измерения | значения показателей (индикаторов) | | | |
| 2023  базовый период<1><2> | 2024 год<1><3> | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей | плановое значение | мест | 867 | 928 | 928 | 928 |
| фактическое значение | 867 | - | - | - |
| 2. | Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей | плановое значение | мест | 886 | 886 | 886 | 886 |
| фактическое значение | 886 | - | - | - |
| 3. | Количество построенных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | плановое значение | объект | 1 | - | - | - |
| фактическое значение | 1 | - | - | - |
| 4. | Положительное заключение экспертизы проектной документации | плановое значение | комплект | - | 2 | - | - |
| фактическое значение | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> В 2024-2025 годах планируются мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20 декабря 2023 года № 936 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 февраля 2022 года № 66 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

<2> В 2023 году в Ломоносовском районе не осуществлялось строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений силами администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и не было объектов для приобретения в собственность Ломоносовского района Ленинградской области,

<3> На сегодняшний день официальная информация по приобретению общеобразовательных организаций в собственность Ломоносовского муниципального района отсутствует. В случае получения данной информации графа «Значение показателей (индикаторов)» за 2024 год будет заполнена.

Таблица 3

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнитель, участник<1> | годы реализации<2> | финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс.руб. | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | управление государственных программ, комитет по образованию, служба заказчика,  КУМИ | 2021 | 970 908,72 | 481 372,60 | 433 057,79 | 56 478,33 | - |
| 2022 | 637 028,01 | 90 026,10 | 496 137,85 | 50 864,06 | - |
| 2023 | 12  834,06 | 0,00 | 1 600,60 | 11 233,46 | - |
| 2024 | 4 825,46 | 0,00 | 0,00 | 4 825,46 | - |
| 2025 | 94 830,00 | 0,00 | 0,00 | 94 830,00 | - |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Итого** | | **2021-2026** | **1 720 426, 25** | **571 398,70** | **930 796,24** | **218 231,31** | **-** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| **Отраслевой проект «Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»**  **-** строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования | управление государственных программ, комитет по образованию, служба заказчика | 2024 | 3 032,15 | 0,00 | 0,00 | 3 032,15 | - |
| 2025 | 94 830,00 | 0,00 | 0,00 | 94 830,00 | - |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Итого** | | **2024-2026** | **97 862,15** | **0,00** | **0,00** | **97 862,15** | **-** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы»**  **-** расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (ФОК д. Гостилицы) | управление государственных программ, комитет по образованию, служба заказчика | 2024 | 1 793,31 | 0,00 | 0,00 | 1 793,31 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Итого** | | **2024-2026** | **1 793,31** | **0,00** | **0,00** | **1 793,31** |  |

--------------------------------

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник.

<2> В графе 3 «годы реализации» указываются: для муниципальной программы в целом – сроки реализации муниципальной программы; для подпрограмм муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы (проектной и процессной частей) - трехлетний период (очередной/текущий) и плановый период).

Таблица 4

Сведения о фактическом объеме финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование муниципальной программы | ответственный исполнитель | годы реализации<1> | фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» | управление государственных программ | 2021 | 949 353,95 | 481 372,60 | 412 324,53 | 55 656,82 | - |
| 2022 | 635 407,5 | 90 026,10 | 495 395,92 | 49 985,48 | - |
| 2023 | 10 263, 62 | - | 1 600,60 | 8 663,02 | - |
| **Итого** | | **2021-2023** | **1 595 025,07** | **571 398,70** | **909 321,05** | **114 305,32** | **-** |

--------------------------------

<1> В графе 3 «годы реализации» указываются годы отчетных периодов, в графах 4-8 отражаются сведения о фактическом финансировании муниципальной программы по годам отчетных периодов.

».